Na osnovi članka 21. i članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18., 32/20. i 145/24 ) i članka 30. Statuta Općine Gračišće („Službene novine Grada Pazina“, broj 11/22.), Općinsko vijeće Općine Gračišće na svojoj sjednici održanoj 23. prosinca 2025. godine donijelo je



PROGRAM 



održavanja komunalne infrastrukture



za 2026. godinu


Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2026. godini na području Općine Gračišće za komunalne djelatnosti u iznosu od 111.529,00 €:
· održavanje cesta i nogostupa,
· održavanje javne rasvjete,

· održavanje i uređenje zelenih površina,

· održavanje groblja


Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

· opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima,

· iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.



Članak 2.


U 2026. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Općini Gračišće obuhvaća:

I. Održavanje cesta i nogostupa ( Aktivnost A100001 Održavanje cesta i nogostupa ) 
	Čišćenje snijega i leda u zimskim uvjetima na svim nerazvrstanim cestama i ulicama na području Općine Gračišće 
	5.000,00€

	Održavanje nerazvrstanih cesta – radovi 

Uključuje radove na održavanju i sanaciji  asfaltnog plašta cesta, održavanje prometnih znakova, čišćenje odvodnih jaraka, sanacija kanala oborinskih voda
	23.000,00 €

	Rasuti materijal za nasipavanje  nerazvrstanih cesta ( jalovina 100 m3 te rizla 10 m3 ) 
	2.000,00 €

	Ukupno održavanje cesta i nogostupa 
	30.000,00 €




 Sredstva za izvršavanje radova navedenih u točki I. predviđaju se u ukupnom iznosu od 30.000,00 €, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade proračuna Općine Gračišće za 2026. godinu.

II. Održavanje javne rasvjete ( Aktivnost A100002 Održavanje javne rasvjete ) 
	Održavanje javne rasvjete zamjenom dotrajalih svjetiljka koja podrazumjeva dobavu i postavu svjetiljki, te ostalih radova vezanih uz održavanje  
	1.327,00 €

	Plaćanje troškova isporučene električne energije za javnu rasvjetu na mjesečnoj bazi
	22.000,00 €

	Ukupno održavanje javne rasvjete 
	23.327,00 €



Sredstva za izvršavanje radova navedenih u točki II. predviđaju se u ukupnom iznosu od 23.327,00 €, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade i ostalih prihoda za posebne namjene te prihoda od zaduživanja Općine Gračišće za 2026. godinu.

III. Održavanje i uređenje zelenih površina ( Aktivnost A100003 Održavanje i uređenje zelenih površina )
	Održavanje i uređenje zelenih površina 
	

	Održavanje nerazvrstanih cesta  - košnja trave i uklanjanje granja, odnosno održavanje zelenih površina na nerazvsratnim cestama na podučju Općine Gračišće, ukupne dužine cca 4,25 km 
	35.000,00 €

	Ukupno Održavanje i uređenje zelenih površina 
	35.000,00 €



Sredstva za izvršavanje radova navedenih u točki III. predviđaju se u ukupnom iznosu od 35.000,00 €, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade i općih prihoda i primitaka  proračuna Općine Gračišće za 2026. godinu.

IV. Održavanje groblja

	Iznošenje i odvoz smeća sa groblja
	8.202,00 €

	Ostale komunalne usluge – ručna košnja i čišćenje unutar i izvana groblja u Gračišću, špricanje korova po popločenim stazicama groblja, iskop,zatrpavnje te sakupljanje pogrebnih ostataka na dječjem goblju  
	15.000,00 €

	Ukupno održavanje groblja 
	23.202,00 €




Sredstva za izvršavanje radova navedenih u točki IV. predviđaju se u ukupnom iznosu od 23.202,00 €, a financirati će se iz godišnje naknade za održavanje groblja i naknade za podizanje spomenika, te komunalne naknade.
Članak 3.


Ovaj Program stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i  Sv. Petar u Šumi.
KLASA: 363-01/25-01/25
URBROJ: 2163-17-02-02-25-3
Gračišće,  23. prosinca 2025.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Gračišće
Danijel Zović
